“三客一危”智能监管平台AI 报警处置助手

项目建设方案

版本：V1.0

编制日期：2026年6月21日

目 录

一、  项目背景与技术约束	1

二、  项目定位	1

三、  建设目标	1

四、  总体架构	2

五、  核心功能设计	2

5.1 报警监听与信息读取	2

5.2 官方规则与客户SOP匹配	3

5.3 司机提醒与纠正检测	3

5.4 值班业务人员短信通知与事件详情页	4

5.5 企业负责人沟通辅助	4

5.6 AI处理记录台账	4

六、  留痕颗粒度分层设计	4

七、  首版建设范围	5

八、  不纳入首版主验收的能力	5

九、  重难点、风险边界与应对策略	6

十、  实施路径	6

十一、  客户配合事项	7

十二、  验收建议	7

12.1 功能与数据验收	7

12.2 AI能力验收指标（建议试运行后确定具体数值）	8

十三、  待确认事项	8

十四、  后续演进	8

一、  项目背景

湖南省“三客一危”车辆智能监管平台（以下简称“省平台”）已具备报警生成、报警详情查看、视频查看、文本下发、语音对讲、报警查询、证据导出和申诉处理等基础页面能力。客户当前面临的核心问题，不是缺少一个新的监管平台，也不是缺少报警识别能力，而是报警产生后的第一处置链路仍高度依赖人工值守：监控人员需要持续盯屏、快速打开报警、判断类型、查看视频、选择提醒方式、对司机干预，并在司机未纠正、风险持续或无法判断时及时通知值班业务人员和企业负责人。该过程高频、重复、责任压力大，且处置记录若不能完整留痕，后续复盘、检查和责任说明都会变得困难。

关键技术约束：经核实，省平台未开放API。这意味着本项目首版只能通过浏览器插件监听省平台页面内容，并在页面上辅助触发对应按钮，而不能通过接口直接读取或写入数据。该约束用于限定首版技术形态，不代表重建省平台接口或绕过省平台业务规则——插件只读取和触发省平台已经具备的页面能力。

二、  项目定位

本项目不是单纯的报警查询工具，也不是一个替代省平台的监管系统，而是面向“三客一危”车辆动态监管场景的“省平台报警第一处置辅助系统”。系统以浏览器插件方式运行在现有省平台页面之上，在报警出现后辅助监控人员完成“看见报警、读取信息、匹配规则、提醒司机、观察纠正、通知人工、生成记录”的过程。它的核心价值不是发现报警，而是把报警产生后的高压、重复、强责任处置流程，转化为标准化、可追踪、可复核的工作闭环。

三、  建设目标

- 建立省平台报警弹窗、报警列表和报警详情的稳定监听与字段读取能力；

- 建立官方报警规则与客户处置SOP的结构化匹配能力；

建立按车辆类型识别差异化规则的能力，至少区分危货车、城乡公交、农村客运/客运班线等经营属性，避免用一套通用规则覆盖所有车辆；

- 建立按报警类型选择文本下发、语音对讲、内部确认或暂不处理的处置规则；

- 建立基于固定审核话术的司机提醒机制，避免AI自由发挥造成责任边界不清；

- 建立提醒后的纠正检测机制，对已纠正、未纠正、无法判断和高风险报警进行分类；

- 建立值班业务人员短信通知和事件详情页，确保异常报警及时被人工接收；

- 建立企业负责人沟通话术生成、一键复制和人工拨打电话入口；

建立企业要求的分类落地能力，将即时处置、升级时限、企业通知、台账留痕、设备异常、巡检和周期报表拆分管理；

- 建立AI处理记录台账，完整记录识别、提醒、检测、短信、查看、复制、拨打和人工确认过程。

四、  总体架构

系统采用五层架构：底层依托省平台页面能力，中间通过浏览器插件完成页面读取和按钮触发，通过规则引擎与AI辅助判断形成处置建议，再通过短信和事件详情页交给值班业务人员，最终沉淀到AI处理记录台账。

| 层级 | 说明 |
| --- | --- |
| ① 省平台页面与车辆监管数据层 | 报警弹窗、报警列表、报警详情、视频画面、文本下发、语音对讲、证据导出、车辆与驾驶员档案等现有页面能力；插件只读取和触发，不绕过省平台业务规则。 |
| ② 浏览器插件采集与执行层 | 监听报警弹窗、读取DOM字段、打开报警详情、识别按钮状态、触发文本下发/语音对讲；读取或触发失败必须显式提示人工接管。 |
| ③ 规则引擎与AI辅助判断层 | 匹配官方报警规则、客户SOP、风险等级；VLM辅助判断驾驶员状态与是否纠正；LLM仅生成审核模板内的摘要与沟通话术，不做未经审核的自由处置。 |
| ④ 事件通知与人工协同层 | 对未纠正、无法判断或高风险报警生成事件记录，短信通知值班业务人员；值班人员可查看详情、复制话术、人工拨打企业负责人电话。 |
| ⑤ AI处理记录台账层 | 保存识别、规则匹配、提醒、检测、通知、查看、复制、拨打和人工备注等全过程记录，支持按分层颗粒度查询（见第六章）。 |

五、  核心功能设计

5.1 报警监听与信息读取

- 优先监听省平台实时报警弹窗，读取报警类型、车牌、报警时间和查看入口；弹窗不可用时从报警列表兜底，仍失败则提示人工接管；

- 读取车牌、企业、驾驶员、时间、速度、位置、车辆状态等字段时标记数据来源，避免把推测字段当作事实字段；

- 打开报警详情后读取速度、位置、车辆状态、视频状态和页面处理状态；字段缺失时标记为缺失，不自动补全；

- 记录报警截图、视频帧、速度曲线、页面状态和按钮触发结果作为证据；证据缺失时不能直接判定为已纠正。

5.2 官方规则与客户SOP匹配

- 将官方报警规则转化为可配置规则，包括提醒方式、纠正标准和升级条件；官方规则优先，客户SOP作为补充；

- 按客户内部管理要求匹配文本、语音、内部确认或企业沟通；SOP未确认事项标记为“待业务确认”；

- 高风险报警的风险等级判断结果必须进入人工确认，不允许系统自行通过；

- 特别说明：官方“当日分析”类报警不能机械理解为“不提醒司机”。超时驾驶、超速驾驶、夜间异动等报警在官方处置口径上偏向当日分析，但在客户SOP下仍可能需要实时提醒司机——该判断只适用于本项目当前业务语境，不能泛化到其他监管项目。

5.2.1 车辆类型差异化规则与处置口径

本项目不能把“三客一危”简单处理成同一套报警规则。规则引擎应先读取或人工确认车辆类型、经营属性、核载/站立区白名单、危险品运输属性等基础字段，再匹配对应报警规则、司机提醒、企业通知和台账留痕要求。车辆类型缺失或规则口径未确认时，系统只给出待确认提示，不自动完成最终处置。

| 车辆类型 | 规则与系统处理要点 |
| --- | --- |
| 共同适用 | 规则差异：驾驶员突发情况、生理疲劳、超时驾驶、超速驾驶、接打手持电话、抽烟、未系安全带、分心驾驶、双手脱离方向盘、驾驶员身份识别、离线位移、设备故障、疑似事故、前向车距提醒、风险路段提醒等可作为基础规则库。 系统处理：仍需按车辆类型调整速度阈值、纠正标准和提醒方式。 |
| 危货车 | 规则差异：重点关注危险品运输安全、押运员身份识别、电子运单、异地经营、设备定位和超速阈值。危货超速口径为车速>80公里/小时，非高速车速>60公里/小时且持续60秒及以上；双手脱离方向盘按车速>=40公里/小时处理；危货无单手脱离方向盘报警；超员和城乡公交电子围栏经营类规则通常不适用。 系统处理：押运员身份识别、电子运单报警、异地经营提醒应进入危货专属配置。首版若客户未确认数据字段和处置权限，仅提示人工核查，不自动判定。 |
| 城乡公交 | 规则差异：重点关注载客安全、站立区或白名单、线路/电子围栏、超范围经营、超员、单手脱离方向盘和乘客安全带巡检。城乡公交超速口径为车速>100公里/小时，非高速车速>70公里/小时且持续60秒及以上；单手脱离方向盘按车速>=30公里/小时且持续50秒及以上处理；双手脱离方向盘按车速>=30公里/小时处理。 系统处理：需配置核载人数、站立区白名单、线路/围栏和跨区域经营规则。设立站立区车辆是否暂不纳入考核，需要客户确认。 |
| 农村客运/客运班线 | 规则差异：重点关注载客安全、线路经营、夜间时段、超员、超速、单手脱离方向盘和乘客安全带相关要求。若按客运班线口径执行，超速可参考客运白天>100公里/小时、夜间>80公里/小时；9座以下定制班线可参考白天>120公里/小时、夜间>96公里/小时；夜间时段通常为22:00至次日6:00。 系统处理：农村客运究竟按“客运”“城乡公交”还是单独口径配置，需要客户提供车辆清单和监管口径。未确认前不把农村客运规则写死。 |
| 待确认边界 | 规则差异：夜间异动在附件中适用车辆写为“客运”；城乡公交和农村客运是否纳入夜间异动、是否存在特殊报备或审批流程，需业务侧确认。 系统处理：作为待业务确认项进入实施清单和验收前规则冻结清单。 |

以上口径来自已解析的报警规则清单和企业要求资料，属于本项目规则配置依据。正式上线前仍需客户确认车辆类型字段来源、车辆清单、平台字段可读性和各类报警在本企业的执行边界。

5.3 司机提醒与纠正检测

提醒方式不默认“文本+语音都做”，原则如下：官方要求即时人工干预或喊话提醒的报警，语音对讲必做，文本仅作补充或失败兜底；需要司机即时纠正的驾驶行为类报警，语音对讲优先；设备类、调度类、事后类报警不默认喊司机，优先进入内部确认；所有司机提醒话术使用审核后的固定模板，避免AI自由生成造成责任边界不清。

| 报警类型 | 首版提醒方式 | 已做到位判定（示例） |
| --- | --- | --- |
| 驾驶员突发情况报警 | 语音对讲必做 | 驾驶员回到监控区域，报警不再持续 |
| 生理疲劳报警 | 语音对讲必做 | 降速并就近停车或报警解除；停车时长口径待确认 |
| 手部脱离方向盘报警 | 语音对讲必做 | 手部恢复规范驾驶，报警不再持续 |
| 超时驾驶报警 | 语音对讲优先 | 安全停车休息；20分钟判定口径待确认 |
| 超速驾驶报警 | 语音对讲优先 | 车速降至限速阈值以下 |
| 夜间异动报警 | 语音对讲优先 | 停止运行或降至风险阈值以下；阈值待确认 |
| 接打手持电话 / 抽烟 / 未系安全带 / 分心驾驶 | 语音对讲优先 | 视频中对应不规范行为消失，报警不再持续 |
| 驾驶员身份识别报警 | 语音或文本，口径待确认 | 身份核验完成；误报处理口径待确认 |
| 电子围栏 / 离线位移 / 超员驾驶 | 内部确认优先 | 企业核实并恢复合规状态 |
| 设备故障报警 | 部分语音提醒，其余内部确认 | 设备/定位状态恢复正常；细分口径待确认 |
| 疑似事故报警 | 直接内部确认（高风险） | 由内部人员即时核查 |

凡无法用省平台字段、视频状态或客户SOP明确判断的事项，均记录为“无法判断”并通知值班业务人员，不在首版中默认判定为通过。

5.4 值班业务人员短信通知与事件详情页

内部确认触发条件：司机提醒后未纠正、系统无法判断是否纠正、高风险报警；以及按钮触发失败、页面异常、视频不可用——以上情况均提示人工接管或短信通知值班业务人员。

- 短信模板示例：【三客一危报警处置】{车牌号} {报警类型} {纠正检测结果}。时间：{报警时间}，企业：{企业名称}。请点击查看处置详情：{详情链接}

- 事件详情页提供三组可复制内容：关键信息包（车牌/企业/驾驶员/类型/时间/地点/状态/检测结果）、企业负责人沟通话术、内部备注（已联系/无人接听/企业已反馈/需继续跟进）。

5.5 企业负责人沟通辅助

AI按固定结构生成可复制、可拨打的沟通话术：“{企业/负责人}，{车牌号}于{报警时间}在{地点}发生{报警类型}……平台已进行{提醒方式}，当前{未纠正/无法判断/需企业核实}。请联系驾驶员或安排处理，并反馈处置结果。”首版只做人工辅助拨号，不做无人值守自动外呼；后续如需接入自动外呼、录音归档或企业微信，需另行确认责任边界、授权范围和合规要求。

5.6 AI处理记录台账

台账必须一键可查可看，能还原每次报警从识别到人工触达的全过程，但不等同于日报、周报、月报、统计分析大屏或正式报表导出系统。建议查询条件包括时间范围、车牌号、企业名称、报警类型、处理状态、值班业务人员、是否已生成企业通知话术、是否已复制/拨打。台账留痕颗粒度的分层设计见第六章。

5.7 企业要求与运营SOP落地

附件中的“企业要求”不是新的报警算法，而是企业侧处置责任、时限、通知和留痕要求。系统应把它拆成可配置的流程规则，避免把报表、巡检、设备运维等运营事项混入报警第一处置主验收。

| 需求分类 | 企业要求与系统处理口径 |
| --- | --- |
| 报警即时处置 | 企业要求：驾驶员突发、生理疲劳、超速、超时、夜间异动、接打电话、抽烟、未系安全带、分心驾驶、手部脱离、身份识别等报警后立即人工干预喊话或通过TTS/语音提醒。 系统处理：纳入首版核心闭环，包括规则命中、司机提醒、纠正检测、人工确认和台账留痕。 |
| 纠正与升级时限 | 企业要求：超速报警后关注是否纠正，30秒内未纠正需通知企业；超时预警20分钟内未纠正或驾驶员未回应需通知企业；超时报警接警人60秒内干预，10分钟内未纠正或未回应需通知企业；夜间异动接警人60秒内干预。 系统处理：做成SLA倒计时和升级提示。系统可提醒、记录和生成通知话术，但高风险处置仍需人工确认。 |
| 企业通知 | 企业要求：将警情推送或电话告知企业车属单位联络员，部分事项反馈到企业指定微信群或企业负责人。 系统处理：首版提供联系人匹配、话术生成、一键复制和人工拨打入口；不默认无人值守自动外呼。 |
| 固定话术 | 企业要求：针对疲劳、超时、超速、夜间异动、接打电话、抽烟、未系安全带、分心驾驶、手部脱离、驾驶员身份识别等形成固定提醒话术。 系统处理：做成审核后的话术模板库。AI只按模板填充车牌、时间、地点和状态，不自由编写安全处置结论。 |
| 台账留痕 | 企业要求：登记值班记录和监控台账，保存提醒、通知、企业反馈和人工备注。 系统处理：纳入首版验收。台账字段至少覆盖报警信息、车辆类型、处置动作、按钮结果、提醒话术、通知对象、处理状态和人工备注。 |
| 设备与数据异常 | 企业要求：车辆数据异常、设备离线、恶意人为干扰等情况须在1小时内告知企业并协助排查；离线车辆每日上下午统计并反馈企业；轨迹完整率低于95%的车辆需反馈并跟进恢复。 系统处理：建议二期或运营服务模块。首版只记录与报警处置直接相关的设备异常，不承担完整设备巡检和报表责任。 |
| 巡检要求 | 企业要求：每日巡检车载智能设备在线、视频功能、存储功能；每日两次视频巡查在线车辆监控设备与驾驶员状态；每月10日前提交上月驾驶员状态统计分析。 系统处理：不纳入首版主验收，可作为后续巡检/运维模块或代运营服务。 |
| 日周月报 | 企业要求：每日10点前发送前一日值班记录表和监控台账；每周一10点30分前发送动态监控周报；每月25日前按企业模板统计并发送月报。 系统处理：不作为首版主功能，只保留台账数据基础。正式日报、周报、月报导出和分析报告作为二期能力。 |
| 风险车辆管理 | 企业要求：对不同风险等级车辆采取差异化监控措施，例如高风险车辆加密监控频次、重点车辆专人盯防。 系统处理：需要先确认风险分级规则和责任边界，建议后置到管理看板或风险画像模块。 |

因此，首版优先交付“报警第一处置闭环”，企业运营类要求只保留必要字段和后续扩展接口；二期再建设巡检、轨迹完整率、离线统计、日报周报月报和风险车辆管理。

六、  留痕颗粒度分层设计

设计背景：报警台账的留痕颗粒度存在两个互相牵制的诉求——监管和企业希望关键事件能追溯到具体责任人，监控人员则需要一定的工作缓冲空间，避免每一次研判都被逐条精确问责而产生抵触、消极配合系统。两者无法同时满到最大化，本方案按报警风险等级分层处理，而非一刀切。

| 报警类别 | 留痕颗粒度 | 默认可见范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常规类（其余报警类型，约14类，如超时驾驶、超速驾驶、夜间异动、接打电话、抽烟、未系安全带、分心驾驶、身份识别、电子围栏、离线位移、超员驾驶、设备故障等） | 班次 / 团队级 | 日常查询默认按“当班监控组”维度汇总展示 | 系统底层仍保留操作人字段，仅在专项审计或纠纷复核场景下，经审批后下钻到个人 |
| 高风险类（驾驶员突发情况、生理疲劳、手部脱离方向盘、疑似事故） | 个人级（强制） | 完整记录操作人、时间戳、话术版本、按钮触发结果 | 作为责任追溯主链路，不可降级、不可仅按团队汇总展示 |

该分层不改变“所有动作均被记录”这一底层原则——常规类报警的操作人字段始终存在，只是默认查询视图不逐条暴露到个人，需要专项审批后才能下钻；高风险类报警因直接涉及驾驶员人身安全或重大责任认定，从第一天起就按个人级颗粒度呈现，不设默认折叠。该设计目的是在满足监管和企业最关心的高风险场景可追溯到人的前提下，降低监控人员对日常高频报警产生的抵触情绪，提升系统在常规场景下的真实使用率。

七、  首版建设范围

- 报警弹窗监听、报警列表兜底和报警详情读取；

- 官方规则和客户SOP匹配；

车辆类型差异化规则匹配，包括危货车、城乡公交、农村客运/客运班线等口径的适用报警、阈值和处置方式；

- 页面按钮触发，包括查看报警、文本下发、语音对讲等；

- 固定话术文本提醒和本地语音模型对讲提醒；

企业要求中的即时处置、升级时限、企业通知、固定话术和监控台账留痕；

- 司机提醒后的纠正检测（首批试点：超速、超时、突发异常、手部脱离方向盘）；

- 值班业务人员短信通知和事件详情页；

- 企业负责人沟通话术、一键复制和人工拨打入口；

- AI处理记录台账（含本方案第六章分层留痕设计），支持移动端查看；

- 处理记录查询。

八、  不纳入首版主验收的能力

- 自动误报申诉提交、正误报最终自动判定、申诉处理；

- 日报、周报、月报和正式统计报表导出、管理人员看板；

离线车辆每日统计、轨迹完整率月度分析、设备巡检统计和企业官网通报栏发布；

- 车辆巡检、驾驶员风险画像、企业风险排名、月度安全分析报告；

- 无人值守自动电话外呼、录音归档；

- 企业微信深度集成；

- 复杂短信平台、批量群发和短信运营统计；

- 移动端远程接手完整工作流（仅支持台账移动端查看）。

九、  重难点、风险边界与应对策略

| 风险点 | 说明 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 省平台无接口与页面结构变化 | 依赖DOM、弹窗和按钮结构，页面改版、按钮变化或权限变化可能导致插件失效 | 字段读取标记来源与失败提示；关键选择器多策略兜底；弹窗失败用列表/查询兜底；按钮失败不静默跳过，提示人工接管；试运行期记录失败样本持续迭代 |
| VLM纠正判断不稳定 | 夜间、遮挡、低码率、姿态差异和多路画面影响判断准确率 | 已纠正/未纠正/无法判断三态区分；低置信度或证据不足进入人工确认；高风险报警即使AI判断已缓解仍建议人工复核；保留视频帧、时间点和判断说明 |
| 语音对讲与司机回复识别边界 | 依赖省平台通道、本地语音设备、浏览器权限和现场网络；回复识别涉及隐私边界 | 话术使用固定审核模板；播放失败提示文本或人工接管；司机回复识别作为可选能力，由客户确认是否纳入首版 |
| 短信通知与事件详情安全 | 短信链接涉及报警、车辆、驾驶员、企业和处置信息 | 接收人由客户确认；详情页身份校验或有效期控制；手机号等信息脱敏展示；链接打开、复制、拨打均写入记录 |
| 责任边界与客户制度配合 | 报警处置涉及安全责任，需要客户制度配合，不仅是技术上线 | 高风险、未纠正、无法判断三类强制人工确认；首版不做无人值守外呼和最终责任判断；台账用于复盘追溯，不替代客户管理制度 |
| 官方规则与客户SOP口径差异 | 官方“当日分析”类报警在客户SOP下可能仍需实时提醒司机 | 该判断仅适用于本项目当前业务语境，配置中保留官方规则、客户SOP、系统建议与人工确认结果之间的边界，不泛化为通用监管规则 |

十、  实施路径

- 确认省平台登录方式、页面结构、报警弹窗、报警列表和报警详情字段；

确认车辆类型字段来源和车辆清单，先建立危货车、城乡公交、农村客运/客运班线的规则映射表；

- 选取3至5类高频报警作为首批试点；

- 配置官方规则、客户SOP和固定提醒话术；

将企业要求拆成即时处置、升级时限、企业通知、台账留痕和二期运营事项，冻结首版验收范围；

- 完成浏览器插件读取、按钮触发、语音对讲和记录留痕；

- 建立未纠正、无法判断和高风险报警的短信通知与事件详情页；

- 试运行2至4周，收集失败样本、误判样本和人工确认结果；

- 根据试运行结果扩展报警类型、优化规则和完善台账查询。

十一、  客户配合事项

| 配合事项 | 说明 |
| --- | --- |
| 省平台账号与权限 | 提供试运行账号、页面访问权限、文本下发和语音对讲权限 |
| 报警规则资料 | 提供官方规则、客户SOP、优先处理报警类型和内部升级规则 |
| 固定话术确认 | 确认文本下发和语音对讲话术模板 |
| 真实报警样本 | 提供典型报警视频、截图、处理记录和人工判断结果，并确认是否覆盖首版报警类型 |
| 值班人员信息 | 确认短信接收人、手机号、接收时间段和备选联系人 |
| 企业联系人 | 提供企业负责人通讯录、联系方式、维护机制和通知边界 |
| 数据安全要求 | 确认记录保存周期、脱敏规则、详情页访问权限、有效期和日志要求 |
| 留痕分层确认 | 确认第六章分层留痕设计中常规类/高风险类的归类范围及个人级下钻审批流程 |
| 验收口径 | 确认功能验收、AI试运行、处置记录和异常兜底的验收方式 |
| 自动触发授权 | 确认插件是否允许自动触发文本下发或语音对讲 |
| 车辆类型与经营属性清单 | 提供车辆类型、经营属性、核载人数、站立区白名单、线路/电子围栏、危货运输属性、农村客运是否按客运班线口径执行等基础数据。 |
| 危货专属规则确认 | 确认押运员身份识别、电子运单报警、异地经营提醒、危货超速阈值和危货设备定位异常的处置权限及是否纳入首版。 |
| 城乡公交/农村客运规则确认 | 确认超员、电子围栏、夜间异动、单手脱离方向盘、乘客安全带巡检和站立区白名单等规则的适用边界。 |
| 企业要求明细 | 确认报警后干预方式、升级时限、企业联系人、微信群/邮箱、日报周报月报模板，以及哪些属于首版、二期或代运营服务。 |

十二、  验收建议

12.1 功能与数据验收

- 插件能够识别省平台实时报警，读取核心字段，并标记数据来源；

- 插件能够按规则选择文本下发、语音对讲、内部确认或不处理，并触发对应页面按钮；

- 插件能够使用固定话术提醒司机，并检测纠正结果（已纠正/未纠正/无法判断）；

- 异常情况（未纠正、无法判断、高风险、按钮失败、页面异常、视频不可用）能够生成事件记录并短信通知值班业务人员，不静默跳过；

- 事件详情页能够一键复制关键信息和企业沟通话术，提供人工拨号入口；

- AI处理记录台账能够按分层颗粒度（班次/团队级、个人级）查询，字段完整、操作可追溯。

12.2 AI能力验收指标（建议试运行后确定具体数值）

| 指标 | 说明 |
| --- | --- |
| 报警读取成功率 | 报警出现后插件能否正确捕获并读取核心字段 |
| 页面按钮触发成功率 | 文本下发、语音对讲等按钮能否被正确触发并记录结果 |
| 纠正检测一致率 | AI判断已纠正/未纠正/无法判断与人工复核结果的一致程度 |
| 无法判断兜底率 | 证据不足时能否正确进入人工确认，而非误判通过 |
| 短信通知成功率 | 事件触发后短信能否成功送达指定值班业务人员 |
| 证据留存完整率 | 截图、视频帧、话术、按钮结果、短信和人工记录是否完整 |
| 车辆类型规则命中率 | 系统能否按危货车、城乡公交、农村客运/客运班线等车辆类型匹配正确的适用报警、阈值和处置建议。 |
| 企业SOP时限触发完整率 | 超速30秒、超时60秒/10分钟、超时预警20分钟、夜间异动60秒等时限提醒是否按配置触发并写入台账。 |
| 企业通知留痕完整率 | 企业联系人、通知话术、复制/拨打动作、企业反馈和人工备注是否完整留存。 |

验收建议采用试运行方式，不以上线首日结果作为最终验收依据；正式验收指标基于试运行样本与双方确认的业务口径确定。

十三、 实施可行性与推进计划

本方案具备首版落地的业务基础和技术可行性。考虑到省平台暂未开放API，项目应采用“小范围验证、规则冻结、分阶段交付”的推进方式：先验证现有页面可稳定读取和触发，再固化首版报警类型、车辆类型规则、企业SOP和台账字段，最后进入试运行和指标校准。

13.1 实施前置工作

为保证建设过程可控，建议在正式开发前完成以下前置工作，作为首版范围、工期和验收口径的共同依据。

| 前置工作 | 目的 | 输出物 |
| --- | --- | --- |
| 省平台页面验证 | 确认报警弹窗、报警列表、详情页、视频、文本下发、语音对讲等页面能力是否可稳定读取和触发。 | 字段清单、按钮路径清单、页面异常清单。 |
| 首版报警类型冻结 | 从高频、高风险、易验收报警中选择首批范围，避免一开始覆盖所有报警导致范围失控。 | 首版报警类型清单、暂缓处理清单。 |
| 车辆类型规则确认 | 确认危货车、城乡公交、农村客运/客运班线的车辆清单、字段来源、核载/站立区白名单、线路/电子围栏和速度阈值。 | 车辆类型映射表、规则配置表。 |
| 企业SOP与话术确认 | 确认报警后干预方式、升级时限、企业联系人、固定话术和人工确认边界。 | SOP配置表、话术模板库、联系人清单。 |
| 真实样本准备 | 用真实报警样本验证字段读取、规则匹配、提醒动作、纠正检测和台账留痕。 | 样本包、人工复核结论、期望输出。 |
| 安全与权限确认 | 确认插件安装环境、账号权限、短信链接、访问有效期、手机号脱敏和日志保存要求。 | 部署环境清单、权限清单、安全策略。 |

13.2 实施条件与验证方式

以下条件会影响首版落地效果。建议在阶段0逐项验证，验证通过后再进入完整开发。

| 实施条件 | 影响范围 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 省平台页面结构相对稳定，且允许浏览器插件读取DOM和触发页面按钮。 | 影响报警读取、详情打开、文本下发和语音对讲能力。 | 用测试账号连续观察报警列表、详情页和按钮路径，记录页面稳定性。 |
| 客户账号具备查看报警详情、视频、文本下发、语音对讲和证据导出的权限。 | 影响完整处置闭环和证据留痕。 | 由客户提供试运行账号，逐项验证按钮可用性。 |
| 车辆类型、经营属性、核载人数、线路/围栏、危货属性等基础数据可以获取。 | 影响危货、城乡公交、农村客运规则命中。 | 建立车辆主数据表，试运行前冻结首版车辆类型映射。 |
| 客户接受AI辅助、人工确认的责任边界。 | 影响正误报判定、申诉、责任归属和验收口径。 | 在验收和培训材料中明确AI不做最终正误报和责任认定。 |
| 真实报警样本、历史处置记录和人工判断结果可以提供。 | 影响纠正检测、规则配置和验收基线。 | 形成样本编号、视频证据、人工结论和期望结果。 |
| 短信或事件详情页链路满足客户安全要求。 | 影响值班通知、详情查看和移动端台账访问。 | 确认短信服务、访问权限、链接有效期、脱敏和日志留存。 |

13.3 客户价值与角色收益

本项目的价值不在于替代监管人员，而在于把报警第一处置过程标准化、可追踪、可复核，让不同角色都能在现有省平台基础上获得明确收益。

| 客户角色 | 核心价值 | 落地关注点 |
| --- | --- | --- |
| 决策层/管理层 | 降低监管风险，提升处置过程可见性，为后续月报和管理统计提供数据基础。 | 首版范围、投入产出、二期扩展和可汇报成果。 |
| 监控负责人 | 统一报警处置规则、升级时限和台账口径，便于复盘和责任说明。 | 班组流程、异常复盘、人员责任边界和试运行问题清单。 |
| 一线监控员 | 减少反复查规则、写话术、整理台账的重复劳动。 | 操作简单、失败可接管、话术固定、不过度增加个人负担。 |
| 企业联络员 | 收到更准确、及时、可行动的车辆报警信息。 | 联系人维护、无人接听、企业反馈、二次跟进和闭环状态。 |
| 客户IT/安全负责人 | 在不改造省平台、不绕过权限的前提下实现辅助自动化。 | 部署环境、浏览器版本、账号权限、日志、脱敏和数据保存周期。 |
| 验收方 | 通过真实报警样本验证识别、提醒、升级、通知和留痕闭环。 | 样本数量、通过阈值、失败样本处理和最终验收清单。 |

13.4 实施计划

开发顺序建议坚持“先验证页面，再固化规则；先跑通闭环，再做AI增强；先可追溯，再做报表”。不建议首版同时建设月报、大屏、自动申诉或无人外呼。

| 阶段 | 周期 | 要实现的能力 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 现场验证与规则冻结 | 3-5天 | 确认省平台账号、报警页面、详情字段、按钮路径、车辆类型数据、首版报警类型和固定话术。 | 形成字段清单、按钮清单、首版报警类型清单、车辆类型映射表和待确认问题清单。 |
| P1 浏览器插件与报警读取 | 5-7天 | 实现报警弹窗监听、报警列表兜底、详情页打开、字段读取、截图和失败提示。 | 至少在真实或录屏样本中跑通3类报警读取，核心字段可标记来源，失败不静默。 |
| P2 规则引擎与车辆类型匹配 | 5-7天 | 配置报警类型、车辆类型、速度阈值、时段、SOP时限、提醒方式和待确认边界。 | 危货车、城乡公交、农村客运/客运班线能匹配不同规则，无法确认时进入人工确认。 |
| P3 提醒动作与企业通知 | 5-7天 | 接入文本下发、语音对讲/TTS、固定话术、一键复制、企业联系人和人工拨打入口。 | 固定话术可按报警事件生成，按钮触发结果和人工拨打动作写入台账。 |
| P4 纠正检测与升级闭环 | 7-10天 | 实现已纠正、未纠正、无法判断三态；接入超速30秒、超时60秒/10分钟、夜间异动60秒等升级时限。 | 未纠正、无法判断、高风险、按钮失败、页面异常均能生成事件并通知值班人员。 |
| P5 台账、详情页与安全 | 5-7天 | 建设AI处理记录台账、事件详情页、查询条件、短信链接、脱敏和日志保存。 | 能按时间、车牌、企业、报警类型、车辆类型、处理状态查询，能还原一次报警处置全过程。 |
| P6 试运行与指标校准 | 2-4周 | 用真实报警样本试运行，统计读取成功率、按钮触发成功率、纠正检测一致率、无法判断兜底率和通知成功率。 | 输出试运行报告、失败样本清单、规则修订记录和首版验收结论。 |
| P7 二期扩展 | 另行确认 | 自动报表、设备巡检、风险画像、申诉辅助和管理看板。 | 另行立项、报价和验收。 |

13.5 阶段0建议

建议项目先进入阶段0现场验证。若阶段0验证通过，即可进入首版建设；若页面读取、按钮触发或关键数据存在限制，则可将首版能力调整为“规则知识库+人工处置辅助台账”，避免在未验证条件下承诺自动触发能力。

十四、 待确认事项

以下事项需在合同签订前或试运行阶段与客户逐项确认，未确认前不作为既定验收口径：

| 类别 | 关键问题 |
| --- | --- |
| 页面与字段类 | 各类报警页面的真实按钮名称与操作路径；速度、停车、报警解除、视频状态等字段能否稳定读取；省平台页面字段稳定性 |
| 话术与提醒类 | 生理疲劳是否必须停车休息及具体时长；超时驾驶停车休息20分钟的页面可见字段；夜间异动是否按固定阈值直接判定；驾驶员身份识别是否纳入首版自动提醒；电子围栏/超员/设备故障是否需司机提醒还是仅内部确认 |
| 通知与权限类 | 值班人员短信接收人、模板、详情页访问方式与有效期、手机号权限；企业负责人通讯录维护机制、通知边界、一键拨打是否可用；插件是否允许自动触发文本下发或语音对讲 |
| 台账与留痕类 | AI处理记录台账字段与保存周期；第六章分层留痕设计中个人级下钻的审批流程；司机语音回复识别是否纳入首版 |
| 范围与命名类 | 本项目最终统一名称；试运行期样本数量与人工复核方式；真实报警样本是否覆盖首版报警类型；各类“待业务确认”事项的判定标准 |
| 车辆类型与规则类 | 危货车、城乡公交、农村客运/客运班线的车辆清单、字段来源、核载/站立区白名单、线路/电子围栏和速度阈值最终口径。 |
| 危货专属能力类 | 押运员身份识别、电子运单报警、异地经营提醒是否纳入首版；若纳入，页面字段、证据链、处置动作和企业通知规则如何确认。 |
| 城乡公交/农村客运类 | 农村客运是否按客运班线、城乡公交或单独规则配置；夜间异动是否适用；超员和乘客安全带巡检是否进入首版处置闭环。 |
| 企业要求边界类 | 企业要求中的即时处置、升级时限、企业通知和台账留痕进入首版；离线统计、轨迹完整率、设备巡检、日报周报月报和风险车辆管理是否作为二期或代运营服务。 |

十五、 后续演进

规则稳定后，把“已经确认规则、重复发生、人工只是机械核对”的工作逐步交给AI自动处理；仍然不清楚、风险高、涉及责任边界的事项继续保留人工确认。可放到后续版本的能力包括：

- 自动外呼和录音归档；

- 企业微信或短信平台深度集成；

- 正式日报、月报、管理看板；

- 自动申诉辅助、正误报智能复核引擎；

- 企业风险画像和排名；

- 与业务任务系统联动派单、跟进和闭环；

- 移动端远程接手完整工作流；

- 车辆巡检。